天津高新区2019年产业投资项目计划

为深入贯彻中央和市、区委全会精神，加快建设自主创新示范区，加快推动产业结构转型升级，推进京津冀协同发展，促进高新区产业投资项目科学安排、有序建设，加快形成有效生产力，引领高质量发展，特制定高新区2019年产业投资项目计划。

一、安排原则

坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深入实施创新驱动发展战略，全面推进深化改革和依法治区，强化企业投资主体地位，着力调整升级投资结构和打造现代化经济体系，形成一批创新能力强、经济效益好、资源消耗少、排放水平低的产业化项目。

二、重点任务

- 推动“四个一批”项目建设。加快推进新落户项目前期手续，实现储备项目早开工，加快推进在建项目按计划开展，早日实现竣工投产。

- 坚持打造现代化产业体系。落实高新区“十三五”产业发展规划思路，按照产业指导目录指引，建立以新能源和新能源汽车、新一代信息技术、大健康、文化创意、高端装备制造“两新、两特、一高”产业为核心、现代服务业为支撑的现代产业体系。

- 深入实施“两化融合”项目。支持和鼓励企业投资项目采用信息化手段促进管理创新和产业升级，积极推动大数据、云计算、物联网、电子商务、互联网金融等项目应用，加快改造提升传统产业。

- 加快科技创新项目载体建设。科学规划、有序建设商业房地产项目，用好闲置楼宇资源，提升载体配套服务功能，引导高端服务业和总部经济实现预期效益，引导“双创”平台项目健康发展。

三、重点投资项目安排

2019年，天津高新区计划安排重点产业投资项目100个，当年计划完成投资234.3亿元。其中：

新增开工项目42个，当年安排投资141.1亿元。其中，工业项目21项，重点推动中国恒天新能源汽车研发及产业化基地、中科曙光天津产业基地二期工程、紫光云总部、波音公司三期新建及一、二期改扩建工程等项目开工建设；服务业项目10项，重点推动万泊产业园、沃尔玛山姆店、新城吾悦广场及配套住宅等项目开工建设；基础设施建设项目11项，重点推动未来科技城拓展区和京津合作示范区相关基建项目开工建设。

结转在建项目28个，当年安排投资71.2亿元。其中，工业项目15项，重点推动国能新能源汽车车身制造、涂装及总装项目、曙光自主可控先进计算设备智能工厂、中科环海年产10GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线切片厂房及动力配套建设项目、中海创集团北方区总部项目建设；服务业项目13项，重点推动天津环普高新区国际产业园项目、奇虎360天津创业平台项目、中海油天津研发产业基地建设项目、高银地产软件及服务外包基地综合配套区中央商务区等项目建设。

竣工投产项目30个，当年安排投资21.97亿元。其中，工业项目10项，重点推动高能智核关于内燃机排气后处理装置——颗粒捕集器（DPF/GPF）系统研发及产业化建设项目（一期）、京磁新材料有限公司研发及产业化基地、环欧8英寸半导体硅片及DW切片项目竣工投产和实现经济效益；服务业项目7项，重点推动天津正东投资集团总部项目、未来网世界互联网产业园、赞普数据中心大厦项目等重点项目加快竣工投产；基础设施建设项目13项,重点推动京津合作示范区道路、桥梁、市政管网及道路绿化工程项目竣工并投入使用。

四、保障措施

（一）加强项目计划考核。严格执行落户协议、土地合同和立项批复，加强项目监督考核，将鼓励政策与项目建设进度挂钩，促进产业投资项目按计划实施。

（二）提高审批服务效率。依法审批的同时，创新优化服务流程，建立联合审批工作机制，为重点投资项目建立审批、融资、用地、监管等服务“绿色通道”。

（三）加强重点项目联络服务机制。结合重大前期项目指挥部工作，由两委领导牵头联系和服务重点投资项目，协调解决影响项目开工、建设、投产的问题。

（四）用好各类支持政策。与上级发改、工信等部门衔接沟通，做好项目开工前服务，为投资项目定制项目申报服务，积极支持项目单位申报国家、市和新区的各类政策，最大程度争取各级项目计划支持资金，降低企业投资成本。

附件：高新区2019年产业投资项目计划表