天津高新区2019年政府投资计划

为深入贯彻落实中央和市、区委全会精神，按照“提升载体环境，打造美丽高新”的要求，努力营造与国家自主创新示范区相适应的产城融合配套环境，打好投资运行翻身仗，充分发挥高新区政府投资对产业发展的支撑和促进作用，制定《天津高新区2019年政府投资计划》。

一、指导原则

紧紧围绕建设国家自主创新示范区和京津冀协同发展战略，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持科学筹划、续建优先、适度超前，既满足入区项目发展的配套环境需求，又兼顾区内规划路网骨架和市政管网建设需要。整合可利用土地资源，提升区域交通便利性，打造产业公共服务平台，美化亮化区域环境，完善商务配套环境，提高社会资源承载能力，促进高新区产城融合协调发展。

二、计划安排

2019年，天津高新区计划安排政府投资项目155个，当年计划完成投资68亿元。按建设区域划分，华苑科技园计划投资项目31个，当年计划投资8.4亿元；滨海科技园计划投资项目48个，当年计划投资28.3亿元；海洋科技园计划投资项目76个，当年计划投资31.3亿元。按建设性质划分，新开工项目109个，结转在建项目21个，竣工项目25个。按项目分类划分，土地整理与拆迁28个、公共配套设施28个、市政基础设施66个、环境提升改造33个。

三、重点内容

以入区产业项目建设、企业员工生产生活和社区居民生活服务实际需求为重点安排政府投资项目。

（一）华苑科技园注重提升需求较为迫切的城市配套功能，注重改善生活条件和美化环境，注重整合利用土地资源，加快建设生态宜居城市。重点建设2019年华苑科技园旧楼区提升改造工程、高新区第二学校项目、高银住宅配套幼儿园项目等。

（二）滨海科技园注重为新落户项目提供基础设施配套服务，加快建设商务商业配套项目，提升生态景观环境，为好项目、大项目和各类高端人才、机构不断落户未来科技城提供条件。重点加快吹灰池密闭灰场、总外排泵站河道建设、渤龙湖商务展示中心、“双城之间”绿色森林屏障等工程。

（三）海洋科技园提升建成区公共基础设施服务能力和优化美化环境，加快完善拓展区基础设施工程建设，提升承接项目落地的服务能力，启动相关土地征用整理、滨海高新区小学、塘黄路垃圾场无害化、资源化治理及土地综合利用示范工程项目、建成区天祥道道路、排水及照明工程等

四、保障措施

（一）加强投资计划考核。投资项目主管部门按计划明确建设目标和进度要求，加强对实施单位的考核管理；要进一步细化责任，加强项目服务和调度，推动项目加快建设。

（二）严格立项审批和预算管理。严格按照投资计划审核项目可行性和投资概算，建设单位要按照立项要求组织实施；财政主管部门加强项目预算审计工作。

（三）做好资金筹措。财政主管部门负责制定资金拨付计划，按进度合理安排财政资金；多渠道筹措资金，探索PPP等新型融资模式；积极组织申报项目支持；在确保工程质量的前提下尽可能节约使用资金。

（四）加强项目建设监管。建设主管部门积极服务和督促项目建设按计划实施，纪检部门加强项目实施过程监督管理，确保程序规范。

附件：天津高新区2019年政府投资计划表